УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Красногвардейского района

от «____»___________  года

№________

Муниципальная программа 
«Развитие информационного общества 
в Красногвардейском районе Белгородской области»

- Стратегические приоритеты в сфере реализации
муниципальной программы Красногвардейского района Белгородской области

1.1 Общая характеристика сферы реализации муниципальной

программы, в том числе формулировки основных проблем в

указанной сфере и прогноз ее развития

Информационное общество характеризуется высоким уровнем развития информационных и телекоммуникационных технологий и их интенсивным использованием гражданами, бизнесом, органами государственной власти и органами местного самоуправления.

Международный опыт показывает, что высокие технологии, в том числе информационные и телекоммуникационные, уже стали локомотивом социально-экономического развития многих стран мира, а обеспечение гарантированного свободного доступа граждан к информации – одной из важнейших задач государств.

Экономическое развитие региона и интеграция в единое информационное пространство обусловили резкое увеличение роли информационной сферы в жизни общества Красногвардейского района.

На основе широкомасштабного применения новых современных информационно-коммуникационных технологий идет активный процесс создания информационного общества района, реализации инфраструктуры и систем электронного правительства на муниципальном уровне, электронного документооборота и межведомственных систем взаимодействия органов местного самоуправления с гражданами и хозяйствующими субъектами.

Внедрены подсистемы электронного правительства, которые обеспечивают на основе осуществления непрерывного разнопланового мониторинга ситуации в районе отслеживание состояния и выявление проблем во всех сферах социально-экономической деятельности и позволяют принимать управленческие решения, работать с обращениями граждан, поручениями, задачами, проектами, документами.

В администрации Красногвардейского района выстроена и обслуживается корпоративная сеть передачи данных, объединяющая структурные подразделения в здании администрации.

Однако, учитывая большой срок службы оборудования компьютерных сетей, необходима их модернизация, замена технически устаревшего серверного и сетевого оборудования, установка систем, повышающих безопасность, производительность и устойчивость к техническим сбоям. Необходима и дальнейшая работа по модернизации автоматизированных рабочих мест сотрудников структурных подразделений администрации, приобретению лицензионного системного, прикладного общего и специального программного обеспечения.

Одним из факторов, негативно влияющих на уровень распространения информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в районе и, соответственно, развитие информационного общества, является наличие цифрового неравенства в использовании информационных и телекоммуникационных технологий юридическими и физическими лицами района по территории их нахождения (проживания), проблема организации широкополосного доступа для конечных пользователей.

Продолжается внедрение информационных технологий в социально-экономическую сферу, государственное управление, что будет оказывать влияние на рост производительности труда и качество жизни населения, повышать эффективность технологических, производственных и управленческих процессов. Масштабное распространение информационных технологий предполагается в здравоохранении, образовании, культуре, обеспечении безопасности, финансовой сфере и на транспорте.

На основе широкомасштабного применения новых современных информационно-коммуникационных технологий идет активный процесс развития информационного общества района, регионального электронного правительства, электронного документооборота и межведомственных систем взаимодействия органов власти с гражданами и хозяйствующими субъектами.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

муниципальной программы, цели, задачи и показатели

достижения целей и решения задач, описание основных конечных

результатов муниципальной программы, сроков и этапов

реализации муниципальной программы

Основной целью реализации муниципальной программы является формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов власти. Совершенствование информационной инфраструктуры в администрации Красногвардейского района.

Для достижения поставленной цели необходимо реализовать следующие задачи:

- обеспечение рабочих мест органов власти средствами информатизации и программным обеспечением в соответствии с современными требованиями развития программного и технического комплекса;

- сопровождение и развитие специализированных информационных программных продуктов, обеспечивающих автоматизацию  процессов планирования и исполнения бюджета.

Путем реализации намеченных целей был определен следующий целевой показатель:

- уровень обеспеченности рабочих мест средствами информатизации и программным обеспечением, соответствующими современным требованиям и обеспечивающих автоматизацию процессов планирования и исполнения бюджета к 2031 году должен достичь 95%.

II. Паспорт«Развитие информационного общества

в Красногвардейском районе Белгородской области»

Паспорт подпрограммы 1 
«Развитие информационного общества»

| Куратор муниципальной программы Красногвардейского Района | Криушин Андрей Александрович – заместитель главы администрации района – секретарь Совета безопасности администрации района |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Красногвардейского района | Начальник отдела информационного обеспечения администрации района Фетисов Павел Анатольевич Начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер управления финансов и бюджетной политики Соколов Сергей Васильевич |  |
| Период реализации муниципальной программы Красногвардейского района | 2025 - 2030 годы |  |
| Цели муниципальной программы Красногвардейского района | Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры. |  |
|  | Совершенствование информационной инфраструктуры в администрации Красногвардейского района |  |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы Красногвардейского района | Не выделяются |  |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации муниципальной программы Красногвардейского района | Всего по муниципальной программе — 52 023,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: муниципальный бюджет (всего) - 52 023,0 тыс. рублей |  |
| Связь с целями развития Белгородской области/ стратегическими приоритетами Белгородской области | 1. Целью Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы является создание условий для формирования в Российской Федерации общества знаний. Стратегия призвана способствовать формированию цифровой экономики. 2. Развитие информационного общества в Белгородской области. Базовым блоком в построении цифровой экономики региона является информационно-телекоммуникационная инфраструктура (далее - ИТ-инфраструктура). Уровень обеспеченности рабочих мест средствами информатизации и программным обеспечением, соответствующими современным требованиям. |  |

- Показатели муниципальной программы Красногвардейского района

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  | Доку- мент | Ответственный за достижение показателя | Связь с показа те- лями национальных целей | Связь с показателями государственных программ Российской Федерации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Цель муниципальной программы Красногвардейского района «Развитие информационного общества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень обеспеченности рабочих мест средствами информатизации и программным обеспечением, соответствующими современным требованиям и обеспечивающих автоматизацию процессов планирования и исполнения бюджета | КПМ | Прогрессирующий | Процент | 70 | 2024 | 73 | 77 | 80 | 85 | 90 | 95 |  | Администрация Красногвардейского района Управление финансов и бюджетной политики |  |  |

- Помесячный план достижения показателей муниципальной программы Красногвардейского района в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Цель муниципальной программы Красногвардейского района «Развитие информационного общества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень обеспеченности рабочих мест средствами информатизации и программным обеспечением, соответствующими современным требованиям и обеспечивающих автоматизацию процессов планирования и исполнения бюджета | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 |

4. Структура муниципальной программы Красногвардейского района

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие информационного общества в Красногвардейском районе Белгородской области» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Администрация Красногвардейского района в лице отдела информационного обеспечения Управление финансов и бюджетной политики | 2025 - 2030 годы |  |
| 1.1. | Уровень обеспеченности рабочих мест средствами информатизации и программным обеспечением, соответствующими современным требованиям. | Приобретение и сопровождение программного обеспечения серверного оборудования и персональных компьютеров. Модернизация средств вычислительной техники. Обслуживание, ремонт и утилизация компьютерного, серверного, мультимедийного оборудования и оргтехники. | Обеспечение эксплуатации, техническая поддержка и сервисное сопровождение автоматизированных систем «АЦК_Планирование» и «АЦК-Финансы». Обеспечение технического сопровождения бюджетного процесса на территории района. |

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы Красногвардейского района

| Наименование государственной программы (комплексной программы), структурного элемента, источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Красногвардейском районе Белгородской области» (всего), в том числе: |  | 8199,0 | 8528,0 | 8869,0 | 8869,0 | 8869,0 | 8869,0 | 52 023,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты из областной бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства районного бюджета (всего) | 850 0410 1040100590 200 | 1955,0 | 2034,0 | 2115,0 | 2115,0 | 2115,0 | 2115,0 | 12 449,0 |
|  | 861 0410 1040100590 200 | 6244,0 | 6494,0 | 6754,0 | 6754,0 | 6754,0 | 6754,0 | 39 574,0 |

0

Ш. Паспорт комплекса процессных мероприятий
«Развитие информационного общества в Красногвардейском районе Белгородской области»
(далее - комплекс процессных мероприятий)

1. Общие положения

| Ответственный исполнительный орган Красногвардейского района (иной государственный орган, организация) | Администрация Красногвардейского района в лице Совета безопасности администрации района (заместитель главы администрации района – секретарь Совета безопасности администрации района Криушин Андрей Александрович) |
| --- | --- |
| Связь с государственной (муниципальной) программой | Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Красногвардейском районе Белгородской области» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (по ОКЕИ) | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача: 1.1. «Обеспечение рабочих мест органов власти средствами информатизации и программным обеспечением в соответствии с современными требованиями развития программного и технического комплекса» 1.2. «сопровождение и развитие специализированных информационных программных продуктов, обеспечивающих автоматизацию процессов планирования и исполнения бюджета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень обеспеченности рабочих мест средствами информатизации и программным обеспечением, соответствующими современным требованиям и обеспечивающих автоматизацию процессов планирования и исполнения бюджета | Прогрессирующий | кпм | Процент | 70 | 2024 | 70 | 73 | 77 | 80 | 85 | 90 | 95 | Администрация Красногвардейского района Управление финансов и бюджетной политики |

3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача: 1.1. «Обеспечение рабочих мест органов власти средствами информатизации и программным обеспечением в соответствии с современными требованиями развития программного и технического комплекса» 1.2. «Сопровождение и развитие специализированных информационных программных продуктов, обеспечивающих автоматизацию процессов планирования и исполнения бюджета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень обеспеченности рабочих мест средствами информатизации и программным обеспечением, соответствующими современным требованиям и обеспечивающих автоматизацию процессов планирования и исполнения бюджета | КПМ | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 |

- Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Задача «Обеспечение рабочих мест органов власти средствами информатизации и программным обеспечением в соответствии с современными требованиями развития программного и технического комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Рабочие места органов власти обеспечены средствами информатизации и программным обеспечением в соответствии с современными требованиями развития программного и технического комплекса | Приобретение товаров, работ, услуг | % | 70 | 2024 | 73 | 77 | 80 | 85 | 90 | 95 | Уровень обеспеченности рабочих мест средствами информатизации и программным обеспечением, соответствующими современным требованиям |
| 2. Задача Сопровождение и развитие специализированных информационных программных продуктов, обеспечивающих автоматизацию процессов планирования и исполнения бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сопровождение и развитие специализированных информационных программных продуктов, обеспечивающих автоматизацию процессов планирования и исполнения бюджета. | Приобретение товаров, работ, услуг | % | 70 | 2024 | 73 | 77 | 80 | 85 | 90 | 95 | Уровень модернизации и сопровождения программ для ЭВМ, обеспечивающих автоматизацию процессов планирования и исполнения бюджета |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Комплекс процессных мероприятий «Уровень обеспеченности рабочих мест средствами информатизации и программным обеспечением, соответствующими современным требованиям и обеспечивающих автоматизацию процессов планирования и исполнения бюджета» |  | 8199,0 | 8528,0 | 8869,0 | 8869,0 | 8869,0 | 8869,0 | 52 203,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты из областной бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства районного бюджета (всего) | 850 0410 1040100590 200 | 1955,0 | 2034,0 | 2115,0 | 2115,0 | 2115,0 | 2115,0 | 12 449,0 |
|  | 861 0410 1040100590 200 | 6244,0 | 6494,0 | 6754,0 | 6754,0 | 6754,0 | 6754,0 | 39 754,0 |

| Наименование мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Мероприятие (результат) 1 «Уровень обеспеченности рабочих мест средствами информатизации и программным обеспечением, соответствующими современным требованиям» (всего), в том числе: |  | 1955,0 | 2034,0 | 2115,0 | 2115,0 | 2115,0 | 2115,0 | 12 449,0 |
| Федеральный бюджет (всего) | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет (всего) | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет (всего) | 850 0410 1040100590 200 | 1955,0 | 2034,0 | 2115,0 | 2115,0 | 2115,0 | 2115,0 | 12 449,0 |
| Мероприятие (результат) 2 «Уровень модернизации и сопровождения программ для ЭВМ, обеспечивающих автоматизацию процессов планирования и исполнения бюджета» (всего), в том числе: | 861 0410 1040100590 200 | 6244,0 | 6494,0 | 6754,0 | 6754,0 | 6754,0 | 6754,0 | 39 754,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областной бюджета | - |  |  |  |  |  |  |  |
| средства районного бюджета (всего) | 861 0410 1040100590 200 | 6244,0 | 6494,0 | 6754,0 | 6754,0 | 6754,0 | 6754,0 | 39 754,0 |

Приложение
к паспорту комплекса процессных мероприятий
«Уровень  обеспеченности  рабочих мест средствами информатизации и программным обеспечением, соответствующими современным требованиям и обеспечивающих автоматизацию процессов планирования и исполнения бюджета»

План реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | «Уровень обеспеченности рабочих мест средствами информатизации и программным обеспечением, соответствующими современным требованиям» |  |  |  |  |
| Период реализации - 2024 год |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Рабочие места органов власти обеспечены средствами информатизации и программным обеспечением в соответствии с современными требованиями развития программного и технического комплекса» | X | Фетисов Павел Анатольевич, начальник отдела информационного обеспечения | X |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка "Закупки включены в план график" - Приобретение основных средства - Приобретение расходных материалов - Поставка комплектующих - Приобретение расходных материалов - Поставка комплектующих - Оплата лицензий ПО | 20.01 | Ломиногина Вера Ивановна, начальник отдела учета и отчетности — главный бухгалтер Фетисов Павел Анатольевич, начальник отдела информационного обеспечения | План график |  |
| 1.1.1.К.1. | Контрольная точка «Заключение контракта приобретение основных средств» | 01.02. | Ломиногина Вера Ивановна, начальник отдела учета и отчетности — главный бухгалтер Фетисов Павел Анатольевич, начальник отдела информационного обеспечения | Контракт |  |
| 1.1.1.К.2. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» Основные средства. | 15.02. | Ломиногина Вера Ивановна, начальник отдела учета и отчетности — главный бухгалтер Фетисов Павел Анатольевич, начальник отдела информационного обеспечения | Платежные поручения |  |
| 1.1.1.К.З. | Контрольная точка «Заключение контракта приобретение расходных материалов» | 01.02. | Ломиногина Вера Ивановна, начальник отдела учета и отчетности — главный бухгалтер Фетисов Павел Анатольевич, начальник отдела информационного обеспечения | Контракт |  |

| 1.1.1.К.4. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» Приобретение расходных материалов. | 15.02. |  | Ломиногина Вера Ивановна, начальник отдела учета и отчетности — главный бухгалтер Фетисов Павел Анатольевич, начальник отдела информационного обеспечения |  | Платежные поручения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.К.5. | Контрольная точка «Заключение контракта поставка комплектующих» | 15.03. |  | Ломиногина Вера Ивановна, начальник отдела учета и отчетности — главный бухгалтер Фетисов Павел Анатольевич, начальник отдела информационного обеспечения |  | Контракт |  |  |  |  |
| 1.1.1.К.6. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» Поставка комплектующих. | 30.03. |  | Ломиногина Вера Ивановна, начальник отдела учета и отчетности — главный бухгалтер Фетисов Павел Анатольевич, начальник отдела информационного обеспечения |  | Платежные поручения |  |  |  |  |
| 1.1.1.К.7. | Контрольная точка «Заключение контракта приобретение расходных материалов» | 01.06. |  | Ломиногина Вера Ивановна, начальник отдела учета и отчетности — главный бухгалтер Фетисов Павел Анатольевич, начальник отдела информационного обеспечения |  | Контракт |  |  |  |  |
| 1.1.1.К.8. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» Приобретение расходных материалов. | 15.06. |  | Ломиногина Вера Ивановна, начальник отдела учета и отчетности — главный бухгалтер Фетисов Павел Анатольевич, начальник отдела информационного обеспечения |  | Платежные поручения |  |  |  |  |
| 1.1.1.К.9. | Контрольная точка «Заключение контракта поставка комплектующих» | 15.08. |  | Ломиногина Вера Ивановна, начальник отдела учета и отчетности — главный бухгалтер Фетисов Павел Анатольевич, начальник отдела информационного обеспечения |  | Контракт |  |  |  |  |
| 1.1.1.К.10. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» Поставка комплектующих. | 30.08. |  | Ломиногина Вера Ивановна, начальник отдела учета и отчетности — главный бухгалтер Фетисов Павел Анатольевич, начальник отдела информационного обеспечения |  | Платежные поручения |  |  |  |  |
| l.l.l.K.ll. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» Оплата лицензий ПО. | 01.12. |  | Ломиногина Вера Ивановна, начальник отдела учета и отчетности — главный бухгалтер Фетисов Павел Анатольевич, начальник отдела информационного обеспечения |  | Платежные поручения |  |  |  |  |
| 2 | «Уровень модернизации и сопровождения программ для ЭВМ, обеспечивающих автоматизацию процессов планирования и исполнения бюджета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период реализации - 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) Уровень модернизации и сопровождения программ для ЭВМ, обеспечивающих автоматизацию процессов планирования и исполнения бюджета | X |  | Начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер управления финансов и бюджетной политики Соколов Сергей Васильевич Главный специалист отдела учета и отчетности управления финансов и бюджетной политики Севастьянова Ирина Витальевна |  | X |  |  |  |  |
| 2.2.К.1. | Контрольная точка «Приобретение «АЦК-Финансы»» включено план график |  | 01.10. |  | Главный специалист отдела учета и отчетности управления финансов и бюджетной политики Севастьянова Ирина Витальевна |  | План график |  |  |  |
| 2.3.К.2. | Контрольная точка «Заключение контракта приобретение основных средств» |  | 10.12. |  | Начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер управления финансов и бюджетной политики Соколов Сергей Васильевич Главный специалист отдела учета и отчетности управления финансов и бюджетной политики Севастьянова Ирина Витальевна |  | Контракт |  |  |  |
| 2.4.К.З. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» Приобретение «АЦК-Финансы» |  | 05.02. |  | Начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер управления финансов и бюджетной политики Соколов Сергей Васильевич Главный специалист отдела учета и отчетности управления финансов и бюджетной политики Севастьянова Ирина Витальевна |  | Платежные поручения |  |  |  |
| 2.5.К.4. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» Приобретение «АЦК-Финансы» |  | 05.03. |  | Начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер управления финансов и бюджетной политики Соколов Сергей Васильевич Главный специалист отдела учета и отчетности управления финансов и бюджетной политики Севастьянова Ирина Витальевна |  | Платежные поручения |  |  |  |
| 2.6.К.5. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» Приобретение «АЦК-Финансы» |  | 05.04 |  | Начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер управления финансов и бюджетной политики Соколов Сергей Васильевич Главный специалист отдела учета и отчетности управления финансов и бюджетной политики Севастьянова Ирина Витальевна |  | Платежные поручения |  |  |  |
| 2.7.К.6. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» Приобретение «АЦК-Финансы» |  | 05.05. |  | Начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер управления финансов и бюджетной политики Соколов Сергей Васильевич Главный специалист отдела учета и отчетности управления финансов и бюджетной политики Севастьянова Ирина Витальевна |  | Платежные поручения |  |  |  |
| 2.8.К.7. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» Приобретение «АЦК-Финансы» |  | 05.06. |  | Начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер управления финансов и бюджетной политики Соколов Сергей Васильевич Главный специалист отдела учета и отчетности управления финансов и бюджетной политики Севастьянова Ирина Витальевна |  | Платежные поручения |  |  |  |
| 2.9.К.8. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» Приобретение «АЦК-Финансы» |  | 05.07. |  | Начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер управления финансов и бюджетной политики Соколов Сергей Васильевич Главный специалист отдела учета и отчетности управления финансов и бюджетной политики Севастьянова Ирина Витальевна |  | Платежные поручения |  |  |  |
| 2.10.К.9. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» Приобретение «АЦК-Финансы» |  | 05.08. |  | Начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер управления финансов и бюджетной политики Соколов Сергей Васильевич Главный специалист отдела учета и отчетности управления финансов и бюджетной политики Севастьянова Ирина Витальевна |  | Платежные поручения |  |  |  |
| 2.11.К.10 | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» Приобретение «АЦК-Финансы» |  | 05.09. |  | Начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер управления финансов и бюджетной политики Соколов Сергей Васильевич Главный специалист отдела учета и отчетности управления финансов и бюджетной политики Севастьянова Ирина Витальевна |  | Платежные поручения |  |  |  |
| 2.12.К.11 | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» Приобретение «АЦК-Финансы» |  | 05.10. |  | Начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер управления финансов и бюджетной политики Соколов Сергей Васильевич Главный специалист отдела учета и отчетности управления финансов и бюджетной политики Севастьянова Ирина Витальевна |  | Платежные поручения |  |  |  |
| 2.13.К.12 | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» Приобретение «АЦК-Финансы» |  | 05.11. |  | Начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер управления финансов и бюджетной политики Соколов Сергей Васильевич Главный специалист отдела учета и отчетности управления финансов и бюджетной политики Севастьянова Ирина Витальевна |  | Платежные поручения |  |  |  |
| 2.14.К.13 | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» Приобретение «АЦК-Финансы» |  | 05.12. |  | Начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер управления финансов и бюджетной политики Соколов Сергей Васильевич Главный специалист отдела учета и отчетности управления финансов и бюджетной политики Севастьянова Ирина Витальевна |  | Платежные поручения |  |  |  |

| № п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | «Уровень обеспеченности рабочих мест средствами информатизации и программным обеспечением, соответствующими современным требованиям» |  |  |  |  |
| Период реализации - 2025 год |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Рабочие места органов власти обеспечены средствами информатизации и программным обеспечением в соответствии с современными требованиями развития программного и технического комплекса» | X | Фетисов Павел Анатольевич, начальник отдела информационного обеспечения | X |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка "Закупки включены в план график" - Приобретение основных средства - Приобретение расходных материалов - Поставка комплектующих - Приобретение расходных материалов - Поставка комплектующих - Оплата лицензий ПО | 20.01 | Ломиногина Вера Ивановна, начальник отдела учета и отчетности — главный бухгалтер Фетисов Павел Анатольевич, начальник отдела информационного обеспечения | План график |  |
| 1.1.1.К.1. | Контрольная точка «Заключение контракта приобретение основных средств» | 01.02. | Ломиногина Вера Ивановна, начальник отдела учета и отчетности — главный бухгалтер Фетисов Павел Анатольевич, начальник отдела информационного обеспечения | Контракт |  |
| 1.1.1.К.2. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» Основные средства. | 15.02. | Ломиногина Вера Ивановна, начальник отдела учета и отчетности — главный бухгалтер Фетисов Павел Анатольевич, начальник отдела информационного обеспечения | Платежные поручения |  |
| 1.1.1.К.З. | Контрольная точка «Заключение контракта приобретение расходных материалов» | 01.02. | Ломиногина Вера Ивановна, начальник отдела учета и отчетности — главный бухгалтер Фетисов Павел Анатольевич, начальник отдела информационного обеспечения | Контракт |  |

| 1.1.1.К.4. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» Приобретение расходных материалов. | 15.02. |  | Ломиногина Вера Ивановна, начальник отдела учета и отчетности — главный бухгалтер Фетисов Павел Анатольевич, начальник отдела информационного обеспечения |  | Платежные поручения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.К.5. | Контрольная точка «Заключение контракта поставка комплектующих» | 15.03. |  | Ломиногина Вера Ивановна, начальник отдела учета и отчетности — главный бухгалтер Фетисов Павел Анатольевич, начальник отдела информационного обеспечения |  | Контракт |  |  |  |  |
| 1.1.1.К.6. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» Поставка комплектующих. | 30.03. |  | Ломиногина Вера Ивановна, начальник отдела учета и отчетности — главный бухгалтер Фетисов Павел Анатольевич, начальник отдела информационного обеспечения |  | Платежные поручения |  |  |  |  |
| 1.1.1.К.7. | Контрольная точка «Заключение контракта приобретение расходных материалов» | 01.06. |  | Ломиногина Вера Ивановна, начальник отдела учета и отчетности — главный бухгалтер Фетисов Павел Анатольевич, начальник отдела информационного обеспечения |  | Контракт |  |  |  |  |
| 1.1.1.К.8. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» Приобретение расходных материалов. | 15.06. |  | Ломиногина Вера Ивановна, начальник отдела учета и отчетности — главный бухгалтер Фетисов Павел Анатольевич, начальник отдела информационного обеспечения |  | Платежные поручения |  |  |  |  |
| 1.1.1.К.9. | Контрольная точка «Заключение контракта поставка комплектующих» | 15.08. |  | Ломиногина Вера Ивановна, начальник отдела учета и отчетности — главный бухгалтер Фетисов Павел Анатольевич, начальник отдела информационного обеспечения |  | Контракт |  |  |  |  |
| 1.1.1.К.10. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» Поставка комплектующих. | 30.08. |  | Ломиногина Вера Ивановна, начальник отдела учета и отчетности — главный бухгалтер Фетисов Павел Анатольевич, начальник отдела информационного обеспечения |  | Платежные поручения |  |  |  |  |
| l.l.l.K.ll. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» Оплата лицензий ПО. | 01.12. |  | Ломиногина Вера Ивановна, начальник отдела учета и отчетности — главный бухгалтер Фетисов Павел Анатольевич, начальник отдела информационного обеспечения |  | Платежные поручения |  |  |  |  |
| 2 | «Уровень модернизации и сопровождения программ для ЭВМ, обеспечивающих автоматизацию процессов планирования и исполнения бюджета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период реализации - 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) Уровень модернизации и сопровождения программ для ЭВМ, обеспечивающих автоматизацию процессов планирования и исполнения бюджета | X |  | Начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер управления финансов и бюджетной политики Соколов Сергей Васильевич Главный специалист отдела учета и отчетности управления финансов и бюджетной политики Севастьянова Ирина Витальевна |  | X |  |  |  |  |
| 2.2.К.1. | Контрольная точка «Приобретение «АЦК-Финансы»» включено план график |  | 01.10. |  | Главный специалист отдела учета и отчетности управления финансов и бюджетной политики Севастьянова Ирина Витальевна |  | План график |  |  |  |
| 2.3.К.2. | Контрольная точка «Заключение контракта приобретение основных средств» |  | 10.12. |  | Начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер управления финансов и бюджетной политики Соколов Сергей Васильевич Главный специалист отдела учета и отчетности управления финансов и бюджетной политики Севастьянова Ирина Витальевна |  | Контракт |  |  |  |
| 2.4.К.З. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» Приобретение «АЦК-Финансы» |  | 05.02. |  | Начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер управления финансов и бюджетной политики Соколов Сергей Васильевич Главный специалист отдела учета и отчетности управления финансов и бюджетной политики Севастьянова Ирина Витальевна |  | Платежные поручения |  |  |  |
| 2.5.К.4. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» Приобретение «АЦК-Финансы» |  | 05.03. |  | Начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер управления финансов и бюджетной политики Соколов Сергей Васильевич Главный специалист отдела учета и отчетности управления финансов и бюджетной политики Севастьянова Ирина Витальевна |  | Платежные поручения |  |  |  |
| 2.6.К.5. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» Приобретение «АЦК-Финансы» |  | 05.04 |  | Начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер управления финансов и бюджетной политики Соколов Сергей Васильевич Главный специалист отдела учета и отчетности управления финансов и бюджетной политики Севастьянова Ирина Витальевна |  | Платежные поручения |  |  |  |
| 2.7.К.6. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» Приобретение «АЦК-Финансы» |  | 05.05. |  | Начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер управления финансов и бюджетной политики Соколов Сергей Васильевич Главный специалист отдела учета и отчетности управления финансов и бюджетной политики Севастьянова Ирина Витальевна |  | Платежные поручения |  |  |  |
| 2.8.К.7. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» Приобретение «АЦК-Финансы» |  | 05.06. |  | Начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер управления финансов и бюджетной политики Соколов Сергей Васильевич Главный специалист отдела учета и отчетности управления финансов и бюджетной политики Севастьянова Ирина Витальевна |  | Платежные поручения |  |  |  |
| 2.9.К.8. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» Приобретение «АЦК-Финансы» |  | 05.07. |  | Начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер управления финансов и бюджетной политики Соколов Сергей Васильевич Главный специалист отдела учета и отчетности управления финансов и бюджетной политики Севастьянова Ирина Витальевна |  | Платежные поручения |  |  |  |
| 2.10.К.9. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» Приобретение «АЦК-Финансы» |  | 05.08. |  | Начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер управления финансов и бюджетной политики Соколов Сергей Васильевич Главный специалист отдела учета и отчетности управления финансов и бюджетной политики Севастьянова Ирина Витальевна |  | Платежные поручения |  |  |  |
| 2.11.К.10 | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» Приобретение «АЦК-Финансы» |  | 05.09. |  | Начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер управления финансов и бюджетной политики Соколов Сергей Васильевич Главный специалист отдела учета и отчетности управления финансов и бюджетной политики Севастьянова Ирина Витальевна |  | Платежные поручения |  |  |  |
| 2.12.К.11 | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» Приобретение «АЦК-Финансы» |  | 05.10. |  | Начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер управления финансов и бюджетной политики Соколов Сергей Васильевич Главный специалист отдела учета и отчетности управления финансов и бюджетной политики Севастьянова Ирина Витальевна |  | Платежные поручения |  |  |  |
| 2.13.К.12 | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» Приобретение «АЦК-Финансы» |  | 05.11. |  | Начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер управления финансов и бюджетной политики Соколов Сергей Васильевич Главный специалист отдела учета и отчетности управления финансов и бюджетной политики Севастьянова Ирина Витальевна |  | Платежные поручения |  |  |  |
| 2.14.К.13 | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» Приобретение «АЦК-Финансы» |  | 05.12. |  | Начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер управления финансов и бюджетной политики Соколов Сергей Васильевич Главный специалист отдела учета и отчетности управления финансов и бюджетной политики Севастьянова Ирина Витальевна |  | Платежные поручения |  |  |  |

| № п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка |  | Дата наступления контрольной точки |  |  | Ответственный исполнитель |  |  | Вид подтверждающего документа |  |  | Информационная система (при наличии) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 1. | «Уровень обеспеченности рабочих мест средствами информатизации и программным обеспечением, соответствующими современным требованиям» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период реализации - 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Рабочие места органов власти обеспечены средствами информатизации и программным обеспечением в соответствии с современными требованиями развития программного и технического комплекса» |  | X |  |  | Фетисов Павел Анатольевич, начальник отдела информационного обеспечения |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка "Закупки включены в план график" - Приобретение основных средства - Приобретение расходных материалов - Поставка комплектующих - Приобретение расходных материалов - Поставка комплектующих - Оплата лицензий ПО |  | 20.01 |  |  | Ломиногина Вера Ивановна, начальник отдела учета и отчетности — главный бухгалтер Фетисов Павел Анатольевич, начальник отдела информационного обеспечения |  |  | План график |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.К.1. | Контрольная точка «Заключение контракта приобретение основных средств» |  | 01.02. |  |  | Ломиногина Вера Ивановна, начальник отдела учета и отчетности — главный бухгалтер Фетисов Павел Анатольевич, начальник отдела информационного обеспечения |  |  | Контракт |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.К.2. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» Основные средства. |  | 15.02. |  |  | Ломиногина Вера Ивановна, начальник отдела учета и отчетности — главный бухгалтер Фетисов Павел Анатольевич, начальник отдела информационного обеспечения |  |  | Платежные поручения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.К.З. | Контрольная точка «Заключение контракта приобретение расходных материалов» |  | 01.02. |  |  | Ломиногина Вера Ивановна, начальник отдела учета и отчетности — главный бухгалтер Фетисов Павел Анатольевич, начальник отдела информационного обеспечения |  |  | Контракт |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.К.4. |  | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» Приобретение расходных материалов. |  | 15.02. |  |  | Ломиногина Вера Ивановна, начальник отдела учета и отчетности — главный бухгалтер Фетисов Павел Анатольевич, начальник отдела информационного обеспечения |  |  | Платежные поручения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.К.5. |  | Контрольная точка «Заключение контракта поставка комплектующих» |  | 15.03. |  |  | Ломиногина Вера Ивановна, начальник отдела учета и отчетности — главный бухгалтер Фетисов Павел Анатольевич, начальник отдела информационного обеспечения |  |  | Контракт |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.К.6. |  | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» Поставка комплектующих. |  | 30.03. |  |  | Ломиногина Вера Ивановна, начальник отдела учета и отчетности — главный бухгалтер Фетисов Павел Анатольевич, начальник отдела информационного обеспечения |  |  | Платежные поручения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.К.7. |  | Контрольная точка «Заключение контракта приобретение расходных материалов» |  | 01.06. |  |  | Ломиногина Вера Ивановна, начальник отдела учета и отчетности — главный бухгалтер Фетисов Павел Анатольевич, начальник отдела информационного обеспечения |  |  | Контракт |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.К.8. |  | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» Приобретение расходных материалов. |  | 15.06. |  |  | Ломиногина Вера Ивановна, начальник отдела учета и отчетности — главный бухгалтер Фетисов Павел Анатольевич, начальник отдела информационного обеспечения |  |  | Платежные поручения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.К.9. |  | Контрольная точка «Заключение контракта поставка комплектующих» |  | 15.08. |  |  | Ломиногина Вера Ивановна, начальник отдела учета и отчетности — главный бухгалтер Фетисов Павел Анатольевич, начальник отдела информационного обеспечения |  |  | Контракт |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.К.10. |  | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» Поставка комплектующих. |  | 30.08. |  |  | Ломиногина Вера Ивановна, начальник отдела учета и отчетности — главный бухгалтер Фетисов Павел Анатольевич, начальник отдела информационного обеспечения |  |  | Платежные поручения |  |  |  |  |  |  |
| l.l.l.K.ll. |  | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» Оплата лицензий ПО. |  | 01.12. |  |  | Ломиногина Вера Ивановна, начальник отдела учета и отчетности — главный бухгалтер Фетисов Павел Анатольевич, начальник отдела информационного обеспечения |  |  | Платежные поручения |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | «Уровень модернизации и сопровождения программ для ЭВМ, обеспечивающих автоматизацию процессов планирования и исполнения бюджета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период реализации - 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Мероприятие (результат) Уровень модернизации и сопровождения программ для ЭВМ, обеспечивающих автоматизацию процессов планирования и исполнения бюджета |  | X |  |  | Начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер управления финансов и бюджетной политики Соколов Сергей Васильевич Главный специалист отдела учета и отчетности управления финансов и бюджетной политики Севастьянова Ирина Витальевна |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.К.1. |  | Контрольная точка «Приобретение «АЦК-Финансы»» включено план график |  |  | 01.10. |  |  | Главный специалист отдела учета и отчетности управления финансов и бюджетной политики Севастьянова Ирина Витальевна |  |  | План график |  |  |  |  |  |
| 2.3.К.2. |  | Контрольная точка «Заключение контракта приобретение основных средств» |  |  | 10.12. |  |  | Начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер управления финансов и бюджетной политики Соколов Сергей Васильевич Главный специалист отдела учета и отчетности управления финансов и бюджетной политики Севастьянова Ирина Витальевна |  |  | Контракт |  |  |  |  |  |
| 2.4.К.З. |  | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» Приобретение «АЦК-Финансы» |  |  | 05.02. |  |  | Начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер управления финансов и бюджетной политики Соколов Сергей Васильевич Главный специалист отдела учета и отчетности управления финансов и бюджетной политики Севастьянова Ирина Витальевна |  |  | Платежные поручения |  |  |  |  |  |
| 2.5.К.4. |  | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» Приобретение «АЦК-Финансы» |  |  | 05.03. |  |  | Начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер управления финансов и бюджетной политики Соколов Сергей Васильевич Главный специалист отдела учета и отчетности управления финансов и бюджетной политики Севастьянова Ирина Витальевна |  |  | Платежные поручения |  |  |  |  |  |
| 2.6.К.5. |  | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» Приобретение «АЦК-Финансы» |  |  | 05.04 |  |  | Начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер управления финансов и бюджетной политики Соколов Сергей Васильевич Главный специалист отдела учета и отчетности управления финансов и бюджетной политики Севастьянова Ирина Витальевна |  |  | Платежные поручения |  |  |  |  |  |
| 2.7.К.6. |  | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» Приобретение «АЦК-Финансы» |  |  | 05.05. |  |  | Начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер управления финансов и бюджетной политики Соколов Сергей Васильевич Главный специалист отдела учета и отчетности управления финансов и бюджетной политики Севастьянова Ирина Витальевна |  |  | Платежные поручения |  |  |  |  |  |
| 2.8.К.7. |  | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» Приобретение «АЦК-Финансы» |  |  | 05.06. |  |  | Начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер управления финансов и бюджетной политики Соколов Сергей Васильевич Главный специалист отдела учета и отчетности управления финансов и бюджетной политики Севастьянова Ирина Витальевна |  |  | Платежные поручения |  |  |  |  |  |
| 2.9.К.8. |  | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» Приобретение «АЦК-Финансы» |  |  | 05.07. |  |  | Начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер управления финансов и бюджетной политики Соколов Сергей Васильевич Главный специалист отдела учета и отчетности управления финансов и бюджетной политики Севастьянова Ирина Витальевна |  |  | Платежные поручения |  |  |  |  |  |
| 2.10.К.9. |  | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» Приобретение «АЦК-Финансы» |  |  | 05.08. |  |  | Начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер управления финансов и бюджетной политики Соколов Сергей Васильевич Главный специалист отдела учета и отчетности управления финансов и бюджетной политики Севастьянова Ирина Витальевна |  |  | Платежные поручения |  |  |  |  |  |
| 2.11.К.10 |  | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» Приобретение «АЦК-Финансы» |  |  | 05.09. |  |  | Начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер управления финансов и бюджетной политики Соколов Сергей Васильевич Главный специалист отдела учета и отчетности управления финансов и бюджетной политики Севастьянова Ирина Витальевна |  |  | Платежные поручения |  |  |  |  |  |
| 2.12.К.11 |  | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» Приобретение «АЦК-Финансы» |  |  | 05.10. |  |  | Начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер управления финансов и бюджетной политики Соколов Сергей Васильевич Главный специалист отдела учета и отчетности управления финансов и бюджетной политики Севастьянова Ирина Витальевна |  |  | Платежные поручения |  |  |  |  |  |
| 2.13.К.12 |  | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» Приобретение «АЦК-Финансы» |  |  | 05.11. |  |  | Начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер управления финансов и бюджетной политики Соколов Сергей Васильевич Главный специалист отдела учета и отчетности управления финансов и бюджетной политики Севастьянова Ирина Витальевна |  |  | Платежные поручения |  |  |  |  |  |
| 2.14.К.13 |  | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» Приобретение «АЦК-Финансы» |  |  | 05.12. |  |  | Начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер управления финансов и бюджетной политики Соколов Сергей Васильевич Главный специалист отдела учета и отчетности управления финансов и бюджетной политики Севастьянова Ирина Витальевна |  |  | Платежные поручения |  |  |  |  |  |