# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

# от 31 мая 2010 г. N 202-пп

# Белгород

# ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ

# В ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ

# ОРГАНАХ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

# (в ред. постановления правительства Белгородской области

# от 30.10.2010 N 369-пп)

# В целях повышения результативности и эффективности деятельности, организованной по принципу управления проектами на территории области, правительство Белгородской области постановляет:

# 1. Утвердить Положение об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области (далее - Положение, прилагается).

# 2. Органам исполнительной власти и государственным органам области:

# - при разработке и реализации проектов руководствоваться Положением;

# - внести в положения соответствующие изменения, предусмотрев в них вопросы управления проектами.

# 3. Департаменту стратегического развития области (Юдин С.В.) обеспечить организационно-методическое руководство при внедрении и использовании Положения.

# 4. Рекомендовать администрациям муниципальных районов и городских округов разработать и принять аналогичные положения об управлении проектами в органах местного самоуправления.

# 5. Управлению информации и массовых коммуникаций Администрации Губернатора области (Гармашев А.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации области.

# 6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Губернатора области - руководителя Администрации Губернатора области О.Н.Полухина.

# Информацию об исполнении постановления представить к 1 сентября 2010 года.

# Губернатор Белгородской области

# Е.САВЧЕНКО

# Утверждено

# постановлением

# правительства области

# от 31 мая 2010 года N 202-пп

# ПОЛОЖЕНИЕ

# ОБ УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ В ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

# И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНАХ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

# (в ред. постановления правительства Белгородской области

# от 30.10.2010 N 369-пп)

## 1. Общие положения

## 1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок применения принципов управления проектами органами исполнительной власти и государственными органами на территории Белгородской области.

## 1.2. Настоящее Положение применяется для управления проектами, направленными на достижение целей, определенных Стратегией социально-экономического развития Белгородской области на период до 2025 года, областными целевыми программами, нормативными правовыми актами Губернатора и правительства области, поручениями Губернатора области.

## (п. 1.2 в ред. постановления правительства Белгородской области от 30.10.2010 N 369-пп)

## 1.3. Под государственными органами Белгородской области для целей настоящего постановления понимаются следующие органы:

## - Администрация Губернатора Белгородской области;

## - управление печати и телерадиовещания области;

## - управление жилищно-коммунального хозяйства области;

## - Государственная жилищная инспекция области;

## - Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Белгородской области с соответствующими государственными инспекциями городов и районов;

## - архивный отдел области.

## (п. 1.3 в ред. постановления правительства Белгородской области от 30.10.2010 N 369-пп)

## 2. Понятия и определения

## 2.1. Проект - комплекс мероприятий и работ, направленный на достижение определенной цели, ограниченный во времени определенными сроками начала и окончания, выполнение которого имеет однократный (неповторяющийся) характер, реализуемый органами исполнительной власти и государственными органами области, подведомственными организациями, хозяйствующими субъектами с использованием средств областного бюджета и/или федерального бюджета (в случае делегирования полномочий по контролю расходования указанных средств) в объеме более 1 млн. рублей.

## (п. 2.1 в ред. постановления правительства Белгородской области от 30.10.2010 N 369-пп)

## 2.2. Для целей настоящего Положения рассматриваются проекты:

## 2.2.1. Исключен. - Постановление правительства Белгородской области от 30.10.2010 N 369-пп.

## 2.2.2. Областные отраслевые проекты - проекты, реализуемые в масштабах области, имеющие однозначно определенную отраслевую принадлежность.

## 2.2.3. Областные комплексные проекты - проекты, не имеющие однозначно определенной отраслевой принадлежности, для эффективной реализации которых необходимо взаимодействие нескольких департаментов и управлений области, администраций муниципальных районов и городских округов области, хозяйствующих субъектов.

## 2.3. Цель проекта - запланированное желаемое состояние объекта управления, для достижения которого осуществляется проект. Цель проекта должна:

## - отражать ожидаемый полезный эффект от исполнения проекта;

## - иметь измеримые количественные показатели и сроки достижения;

## - быть достижимой в реальных условиях, в которых осуществляется проект.

## 2.4. Результат проекта - материальное выражение социальных, экономических, интеллектуальных и иных эффектов, полученных в результате осуществления проекта.

## 2.5. Инициатор проекта - физическое или юридическое лицо (государственный орган области, орган исполнительной власти области, администрация муниципального района или городского округа, хозяйствующий субъект), которое выступает с обоснованием необходимости и возможности реализации проекта. Инициатор проекта может представлять интересы заказчика, исполнителя или координирующего органа проекта.

## 2.6. Участники проекта:

## 2.6.1. Заказчик проекта - физическое или юридическое лицо (государственный орган области, орган исполнительной власти области, администрация муниципального района или городского округа в случае использования средств областного бюджета и/или федерального бюджета (в случае делегирования полномочий по контролю расходования указанных средств), хозяйствующий субъект), прямо или косвенно заинтересованное в достижении цели проекта и приобретении прав на использование результатов проекта, которое выделяет средства, необходимые для реализации проекта.

## (в ред. постановления правительства Белгородской области от 30.10.2010 N 369-пп)

## 2.6.2. Исполнитель проекта - физическое или юридическое лицо (государственный орган области, орган исполнительной власти области, администрация муниципального района или городского округа в случае использования средств областного бюджета и/или федерального бюджета (в случае делегирования полномочий по контролю расходования указанных средств), хозяйствующий субъект), которое принимает на себя обязательства перед заказчиком проекта по достижению целей проекта и эффективному использованию средств, выделенных для реализации проекта.

## (в ред. постановления правительства Белгородской области от 30.10.2010 N 369-пп)

## 2.6.3. Координирующий орган проекта - уполномоченный государственный орган области, орган исполнительной власти области, администрация муниципального района или городского округа в случае использования средств областного бюджета и/или федерального бюджета (в случае делегирования полномочий по контролю расходования указанных средств), осуществляющий организационное сопровождение и мониторинг разработки и реализации проекта.

## (в ред. постановления правительства Белгородской области от 30.10.2010 N 369-пп)

## 2.7. Группа управления проектом - группа лиц, представляющих интересы заказчика, исполнителя и координирующего органа проекта в ходе его реализации. В группу управления проектом входят:

## 2.7.1. Представитель заказчика проекта - уполномоченное заказчиком проекта лицо, представляющее его интересы в отношениях со всеми участниками проекта.

## 2.7.2. Руководитель проекта - уполномоченное исполнителем проекта лицо, наделенное полномочиями по управлению всеми работами проекта.

## 2.7.3. Куратор проекта - уполномоченное координирующим органом проекта лицо, представляющее его интересы в отношениях со всеми участниками проекта.

## 2.7.4. Администратор проекта - лицо, назначаемое исполнителем проекта, ответственное за организацию и поддержку коммуникаций (сбор, обработку, передачу информации) между участниками проекта, делопроизводство, формирование и хранение архива документов проекта.

## 2.8. Рабочая группа проекта - группа лиц, непосредственно выполняющих работы проекта.

## 2.9. Кадровый резерв проектного управления - база данных сотрудников органов исполнительной власти, государственных органов области, администраций муниципальных районов или городских округов, хозяйствующих субъектов, заинтересованных принимать участие в разработке и реализации проектов.

## 2.10. Организационное сопровождение проекта - координация межведомственного взаимодействия участников проекта, осуществляемая куратором проекта на протяжении всех этапов проекта.

## (п. 2.10 в ред. постановления правительства Белгородской области от 30.10.2010 N 369-пп)

## 2.11. Мониторинг проекта - специально организованное систематическое наблюдение за ходом разработки и реализации проекта с целью предоставления сводной информации внешним по отношению к проекту пользователям (органам исполнительной власти и государственным органам области, администрациям муниципальных районов или городских округов, представителям общественности).

## 3. Порядок формирования организационной структуры проекта

## 3.1. Организационная структура проекта:

## - формируется при открытии проекта и расформировывается при его закрытии;

## - состоит из группы управления проектом и рабочей группы проекта;

## - обеспечивает эффективное взаимодействие участников проекта.

## 3.2. Группа управления проектом формируется в следующем порядке:

## 3.2.1. Департамент стратегического развития области на основании заявки инициатора проекта, по согласованию определяет координирующий орган проекта.

## 3.2.2. Координирующий орган проекта:

## - назначает ответственное лицо - куратора проекта;

## - совместно с инициатором определяет заказчика и исполнителя проекта.

## 3.2.3. Заказчик проекта:

## - формулирует цели и задачи проекта, определяет требования к результату проекта;

## - определяет объем и источники финансирования проекта;

## - назначает ответственное лицо - представителя заказчика проекта для представления своих интересов, связанных с реализацией проекта.

## 3.2.4. Исполнитель проекта:

## - назначает руководителя проекта и администратора проекта, определяет персональную ответственность за достижение цели проекта, эффективное использование выделенных ресурсов, материально-техническое обеспечение и документооборот по проекту;

## - обеспечивает разработку и реализацию проекта в соответствии с требованиями к результату проекта.

## 3.2.5. Назначение участников группы управления проектом производится распорядительными документами (приказами, распоряжениями и т.п.) организаций, официальными представителями которых они являются.

## 3.3. Рабочая группа проекта формируется на базе исполнителя проекта в следующем порядке:

## 3.3.1. Руководитель проекта:

## - определяет порядок работы и состав рабочей группы, требования к специалистам, участие которых необходимо для качественного и своевременного выполнения работ проекта;

## - осуществляет подбор специалистов в рабочую группу из кадрового резерва проектного управления и (или) самостоятельно;

## - при самостоятельном подборе персонала руководитель проекта направляет сведения о специалистах, включенных в рабочую группу, в департамент стратегического развития области для включения в кадровый резерв проектного управления;

## - направляет запрос о включении сотрудников органов исполнительной власти и государственных органов области, администраций муниципальных районов и городских округов, хозяйствующих субъектов в рабочую группу проекта в адрес их руководителей по основному месту работы;

## - организует работу рабочей группы, направленную на достижение целей проекта;

## - изменяет состав рабочей группы по мере необходимости в течение разработки и реализации проекта;

## - направляет информацию об итогах работы сотрудников в проекте по основному месту работы, а также в департамент стратегического развития области для включения в базу данных кадрового резерва проектного управления.

## 3.4. Кадровый резерв проектного управления:

## - формируется в департаменте стратегического развития области для оперативного и качественного формирования рабочих групп проектов, а также сохранения кадрового потенциала после закрытия проектов в порядке, установленном Положением о кадровом резерве проектного управления Белгородской области;

## - сотрудники органов исполнительной власти, государственных органов области, органов местного самоуправления области, хозяйствующих субъектов зачисляются в кадровый резерв проектного управления на основании личного заявления по согласованию с руководителем по основному месту работы. При этом сотрудники государственных органов области, органов исполнительной власти области, администраций муниципальных районов и городских округов, являющиеся государственными и муниципальными служащими, принимают участие в рабочих группах только в качестве консультантов с учетом исполнения основных должностных обязанностей;

## - сотрудники, находящиеся в кадровом резерве проектного управления, проходят профессиональную подготовку, аттестацию и привлекаются для работы в проектах в составе рабочих групп. Порядок прохождения профессиональной подготовки и аттестации, условия финансирования определяются Положением о кадровом резерве проектного управления Белгородской области.

## 4. Порядок управления проектами

## 4.1. Управление проектами состоит из трех этапов:

## - открытие проекта;

## - разработка и реализация проекта;

## - закрытие проекта.

## 4.2. Этап открытия проекта:

## - определяется координирующий орган, заказчик и исполнитель проекта;

## - определяется цель проекта, ожидаемые результаты, требования и ограничения;

## - формируется группа управления проектом;

## - определяются правила и условия взаимодействия участников проекта.

## 4.2.1. Для начала этапа необходимо:

## - инициативная заявка по вопросу открытия данного проекта, которая направляется в департамент стратегического развития области в электронном виде (dsr@belregion.ru) инициатором проекта;

## (в ред. постановления правительства Белгородской области от 30.10.2010 N 369-пп)

## - решение департамента стратегического развития области об определении координирующего органа проекта;

## - инициатор проекта может выступать с предложением об открытии проекта как по собственной инициативе, так и в связи с исполнением своих должностных обязанностей или поручений вышестоящего руководства.

## 4.2.2. Этап завершается:

## - оформлением паспорта проекта, который готовится инициатором, согласовывается координирующим органом и исполнителем, утверждается заказчиком проекта;

## - форма и содержание паспорта проекта определяется заказчиком проекта на основании рекомендаций департамента стратегического развития области с учетом особенностей проекта.

## 4.3. Этап разработки и реализации проекта состоит из следующих стадий:

## - планирование;

## - выполнение работ;

## - контроль;

## - корректировка.

## 4.3.1. Стадия планирования проекта (поиск, анализ, выбор, проработка и уточнение путей достижения цели проекта):

## - осуществляется рабочей группой во главе с руководителем проекта;

## - начинается с момента утверждения паспорта проекта и завершается в момент составления плана реализации проекта;

## - итоговыми документами стадии планирования являются план проекта, который включает структуру работ, календарный план, объем и источники финансирования проекта, описывает содержание и расписание работ, которые необходимо выполнить, а также другие документы в зависимости от типа и специфики проекта. Требования к форме, содержанию плана проекта определяются заказчиком с учетом специфики, масштаба и сложности проекта;

## - план проекта утверждается заказчиком по согласованию с координатором проекта;

## - объем и источники финансирования определяются заказчиком проекта. Возможностью привлечения бюджетных средств является утверждение соответствующих объемов расходов законом области об областном бюджете, решением органов местного самоуправления о бюджете соответствующего муниципального образования.

## 4.3.2. Стадия выполнения работ, определенных в плане проекта:

## - осуществляется рабочей группой проекта под управлением руководителя проекта;

## - начинается после утверждения плана проекта и заканчивается после выполнения всех работ и получения всех результатов, предусмотренных планом проекта;

## - осуществляется, как правило, по блокам работ, предусмотренных планом проекта, с документальной фиксацией результатов выполненных работ;

## - итоговыми документами стадии выполнения работ являются документы, непосредственно подтверждающие факт выполнения, и полученные результаты по каждому блоку работ плана проекта, которые предъявляются заказчику для контроля выполненных работ;

## - исполнитель для выполнения работ проекта в соответствии с основными документами проекта может по согласованию с заказчиком привлекать сторонние организации, отдельных исполнителей на договорной основе или в рамках своих полномочий, определенных действующими нормативными актами.

## 4.3.3. Стадия контроля проекта (измерение показателей, характеризующих достижение целей проекта, определенных планом проекта):

## - осуществляется представителем заказчика совместно с руководителем и администратором проекта;

## - начинается с момента наступления первой контрольной даты согласно утвержденному плану проекта, осуществляется на протяжении всего периода исполнения проекта и завершается в момент принятия решения о завершении проекта;

## - итоговым документом стадии контроля является заключение о соответствии выполненных работ и полученных результатов показателям, зафиксированным в плане проекта, с указанием всех отклонений фактических значений от плановых, а также оценки возможных последствий выявленных отклонений для достижения цели проекта.

## 4.3.4. Стадия корректировки проекта:

## - внесение изменений в документы проекта или осуществление корректирующих воздействий в ходе исполнения проекта для устранений отклонений фактического хода выполнения работ от запланированного;

## - осуществляется группой управления проектом при участии рабочей группы проекта;

## - не осуществляется в случае полного соответствия фактических результатов исполнения проекта плановым, за исключением случаев, когда должны быть предприняты опережающие предупреждающие действия для устранения возможных (ожидаемых) отклонений;

## - при возникновении существенных отклонений, влияние которых на проект устранить невозможно, руководитель проекта инициирует меры по внесению соответствующих изменений в документы проекта;

## - заказчиком проекта по согласованию с куратором проекта могут быть приняты решения об изменении требований к проекту (изменении сроков и (или) изменении требований к результатам проекта); о выделении дополнительных ресурсов; об изменении условий участия в проекте заинтересованных сторон;

## - итоговыми документами стадии корректировки являются документы, утверждающие решения об изменении содержания, сроков, объема финансирования проекта, условий участия в проекте одной или нескольких заинтересованных сторон.

## 4.4. Этап закрытия проекта:

## - осуществляется руководителем проекта совместно с администратором проекта;

## - выполняется прекращение (исполнение или оформление отказа от исполнения) всех обязательств, возникших в ходе управления проектом;

## - оформляются права заказчика на результаты проекта;

## - расформировывается организационная структура проекта;

## - оформляется и передается на хранение в архив заказчика вся документация проекта.

## 4.4.1. Для начала этапа необходимо решение заказчика о закрытии проекта, согласованное с куратором проекта, после принятия которого все участники проекта исполняют свои обязательства и несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## (пп. 4.4.1 в ред. постановления правительства Белгородской области от 30.10.2010 N 369-пп)

## 4.4.2. Этап завершается:

## - итоговым отчетом о реализации проекта, в котором руководитель проекта информирует заказчика и координирующий орган о степени достижения цели проекта, использовании выделенных ресурсов, факторах, повлиявших на реализацию проекта;

## - передачей в архив заказчика администратором проекта систематизированной документации по проекту.

## 5. Организационное сопровождение и мониторинг проекта

## (в ред. постановления правительства Белгородской области

## от 30.10.2010 N 369-пп)

## 5.1. Организационное сопровождение:

## (в ред. постановления правительства Белгородской области от 30.10.2010 N 369-пп)

## - осуществляется координирующим органом в лице куратора проекта;

## - начинается с момента назначения куратора проекта, продолжается на протяжении всех этапов проекта и завершается одновременно с завершением этапа закрытия проекта.

## 5.2. Мониторинг проекта:

## - осуществляется куратором проекта совместно с администратором проекта;

## - начинается с момента назначения куратора проекта, продолжается на протяжении всех этапов проекта и завершается одновременно с завершением этапа закрытия проекта.

## 5.2.1. Сводная информация по результатам мониторинга направляется в департамент стратегического развития области и состоит из следующих отчетов:

## - промежуточный отчет по проекту - составляется по факту достижения контрольного события или наступления контрольного срока согласно паспорту проекта и содержит заключение о степени соответствия фактического исполнения работ проекта плану, анализ внешних и внутренних факторов, прогноз на следующий планируемый период;

## - отчет о закрытии проекта - составляется после принятия решения о закрытии проекта и содержит заключение о соответствии фактического результата проекта плановому, итоговый анализ и выводы куратора по проекту.

## 5.2.2. Основное требование к качеству информации, получаемой в результате осуществления мониторинга, заключается в объективности отражения фактического состояния работ по проекту.

## 5.2.3. Департамент стратегического развития области на основании полученной сводной информации предоставляет правительству области заключения и рекомендации по итогам реализации проекта.

## 5.2.4. Для проектов, имеющих общественную значимость, паспортом проекта может быть определено требование публикации результатов мониторинга в сети Интернет на информационных ресурсах координирующего органа проекта.